# Projektierung und Einführung von IuK-Systemen Skript 1
## Szenario
Das Berufliche Schulzentrum Elektrotechnik Dresden, im Folgenden BSZ ET genannt, benötigt für das Berufliche Gymnasium zur Verbesserung des Unterrichts in den naturwissenschaftlichen Fächern Physik und Biologie einen Unterrichtsraum (B12), der den aktuellen IT-Entwicklungen für computergestütztes, eigenverantwortliches Lernen gerecht wird.

### Phasen der Projektierung und Einführung
- Ausschreibung
- Systemanalyse (IST-Zustand erfassen)
- Projektentwurf (SOLL-Zustand erfassen und definieren)
- Recherche (z.B.: Materialien, Zulieferer, ggf. Sub-Unternehmen für bestimmte Leistungen)
- Angebotserstellung
- Beschaffung
- Durchführung bzw. Installation
- Einführung

### Ausschreibung
Definition:
Eine Ausschreibung (auch Vergabe, Verdingung, Submission) ist die Bekanntgabe des Gegenstandes und der Bedingungen einer beabsichtigten Beschaffung von Sachgütern mit der Aufforderung Lieferangebote abzugeben, sowie der zu erbringende Leistungen. Dabei ist der Bedarf genau und möglichst produkneutral zu spezifizieren.

Rechtliche Aspekte in Vergabeordnung (Verdingungsordnung, VO)
### VOB – VO für Baurecht
### VOF – VO für freiberufliche Leistungen (durch VGV „ersetzt)
### VOL – VO für Leistungen (öffentliche Ausschreibung unter Schwellenwert, z.B. neue Druckerpatronen brauchen keine Ausschreibung)

- Regelung des Vergaberechts nach den Grundsätzen …
- Wettbewerb
- Transparenz
- Gleichberechtigung
- Nichtdiskriminierung
- Verhältnismäßigkeit (Preis-Lestungs-Verhältnis, kein hightech in Schulen)

Ausschreibungsarten (national bzw. europäisch)

Art	Öffentliche / Ausschreibung bzw. / offenes Verfahren	Beschränkte / Ausschreibung bzw. beschränkt offenes Verfahren	Freihändige / Vergabe bzw. Verhandlungsverfahren
Erläuterung	Öffentliche Aufforderung für Unternehmen Angebot abzugeben	Ausschreibung für eine begrenzte Anzahl an Unternehmen	Kein förmliches Vergabeverfahren
Angewandt	Im Regelfall	Nur ausnahmsweise in normierten Fällen, öffentliche Ausschreibung kein Ergebnis, unvertretbar hoher Aufwand	Gerechtfertigt durch Eigenart der Leistung oder besondere Umstände, nur bei Baurecht oder kein Wettbewerb entsteht
Verfahren	Unternehmen unterbreitet Auftraggeber ein Angebot	(kann mit Teilnahmewettbewerb ablaufen) / Unternehmen werden direkt benachrichtigt oder auf spezifischen Zeitschriften / Websits / Auftraggeber kann Anzahl an Bewerbern begrenzen (mind. 3)	1. Stufe: Auftraggeber sucht geeignete Bieter durch öffentlichen Teilnahmewettbewerb / 2. Stufe: Aufforderung zur Abgabe eines Angebotserstellung / (Verhandlungen sind möglich) / mind. 3 Angebote

(mit vorhergehendem Teilnahmewettbewerb: ungeeignete Unternehmen werden aussortiert, geeignete bekommen Aufforderung)
Wichtige Inhalte einer Ausschreibung
- Zeitlicher Rahmen
- Budget
- Ort der Ausführung
- rechtliches Rahmenbedingungen
- Kontaktdaten
- zeitlicher Rahmen
- Qualitätsstandards
- Anforderungen (Ziele, im Lastenheft)

Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibung bzw. freihändige Vergabeordnung
- Regeln i.d.R. die Verdingungsordnungen

Reaktionen auf Ausschreibung
### bestes Angebot wird von Auftraggeber ausgewählt

### Systemanalyse (Ist-Zustand)
Unter Systemanalyse versteht man die Untersuchung von komplexen betrieblichen Problemstellungen in Hinblick auf die Einführung neuer bzw. die Weiterentwicklung bestehender Informationssysteme.

 Unter einem Lastenheft versteht man …

ein Dokument, welches Anforderungen und Wünsche des Auftraggebers enthält. Festgehalten sind Ziele, Rahmenbedienungen und Funktionalitäten des Endprodukts.
Es enthält keine technische Lösungen aber den IST-Zustand (u.a. Nutzerwünsche, Schnittstellen).
- Dient als Basis für: Projektplanung und Umsetzung durch Auftragnehmer
- Beschreibung der Aufgabenstellung
Erfassung der relevanten Systemelemente und ihrer Beziehungen zueinander
- Budget
- Termine
- Projektzeitraum

### Projektentwurf (Soll-Zustand)
Auftrag bekommen, was jetzt?

 Unter einem Pflichtenheft (Anforderungsspezifikation) versteht man …
- ein Dokument, welches vom Auftragnehmer erstellt wird und beschreibt wie die Anforderungen aus dem Lastenheft umgesetzt werden sollen. Es enthält technische Spezifikationen, die geplante Umsetzung, und konkrete Lösungen. Ist Vertragsbestandteil.
- Dient als Basis für: Entwicklung, Implementierung und Überprüfung.

Funktionen und Ziele des Pflichtenheftes
- Überprüfung für Auftraggeber (kann ggf. Nachgebessert werden)
- Informations- und Hilfsfunktion für Entwicklung
- Prüf- und Beweisfunktion
- Dokumentationsfunktion
- Kontrollfunktion

#### Beispiele für Projekte im IT-Bereich

Ein Projekt ist ein Vorhaben das der Lösung eines einmaligen, zeitlich begrenzten Problems, welches i.d.R. mit besonderen Schwierigkeiten verbunden und hinsichtlich des Aufwands (Kosten, Ressourcen) begrenzt ist

- Eigenschaften und Merkmale ein Projekts
- Einmaligkeit
- Zeitliche Befristung
- Kostenbegrenzung
- Bildung einer Projektgruppe

### Recherche und Beschaffungswege
Darstellung der Beschaffungswege:

Abbildung 1: Beschaffungswege

Der Anfragende ist durch seine Anfrage rechtlich nicht gebunden.
### Kalkulation, Angebotserstellung und –bewertung
Kalkulation ( Wirtschaftslehre/Recht)

Ein Angebot eines Unternehmens ist im rechtlichen Sinn eine Willenserklärung an einen bestimmten Kunden. Hiermit erklärt das Unternehmen verbindlich, bestimmte Produkt- oder Dienstleistungen zu bestimmten Bedingungen zu liefern.
Das Unternehmen kann die Verbindlichkeit (z. B. durch ein zeitlich befristetes Angebot) einschränken.

Inhalt eines aussagefähigen Angebots
- ggf. Befristungszeitraum
- Bezeichnung der Ware / Dienstleistung und Qualität
- angebotene Menge inkl. Rabatte
- Fracht- und Verpackungskosten
- Lieferzeiten
- Zahlungsbedingung (Zahlungsart und -frist)
- Eigentumsvorbehalt sowie Erfüllungsort und Gerichtsstand (bis es nicht abgenommen wurde ist es mein Eigentum)
- Regelungen bei mangelhafter Lieferung, Zahlungsstörungen und Liefer- und Annahmestörungen
- Preis je Einheit und Gesamtpreis
- etwaige Skonti

Bewertung von Angeboten nach definiertem Bewertungsschema:

Kriterium	Wichtung	ungewichtete / Bewertung		gewichtete / Bewertung
		Angebot A	Angebot B	Angebot A	Angebot B
Preis	30%	8	5	2,4	1,5
Service	10%	10	9	1	0,9
Prozessfähigkeit	20%	7	9	1,4	1,8
Zuverlässigkeit	20%	8	9	1,6	1,8
Zahlungsbedingungen	5%	3	10	0,15	0,5
Lieferungsbedingungen	15%	3	9	0,45	1,35

Summe	100%			7,00	7,85

1-10
10=sehrgut
1=sehr schlecht

Gewichtete Bewertung = Wichtung * ungewichtete Bewertung

## Einführung
### Einführungsmethoden
Die Einführung von neuen Iuk-Systemen ist meist ein gewaltiger Einschnitt in den Betriebsablauf, sowohl in organisatorischer und IT-bezogener als auch in personeller und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Systemeinführung sollte sorgfältig geplant werden.

Man unterscheidet folgende Einführungsmethoden, die in isolierter oder kombinierter Form eingesetzt werden können.

Einführungsmethode	Erläuterung	Auswahlkriterien/ Voraussetzungen
Direkteinführung	Einführung an einem Stichtag	- umfangreiche Planung im Vorfeld (Softwaretests, Schulung von Administratoren und Endbenutzer) / - Zeitpunkt an dem die Nichtverfügbarkeit des Systems unproblematisch ist / - Backup-Strategie / Ausfallplan / - bei überschaubaren Prozessen / - System sollte ordentliche getestet sein / - bei zeitkritischen Prozessen
Stufeneinführung	Schrittweise eingeführt (Stück für Stück)	- System muss in separate Teile zerlegt werden können / - bei sehr großen und/oder komplexen Systemen / - vor neuen Modulen auf Fehler prüfen / - sauberes Schnittstellenkonzept
Paralleleinführung	Parallel zum alten System eingeführt und beide Systeme laufen eine Zeit lang gleichzeitig	- genug Ressourcen und Infrastruktur für zwei Systemen / - Daten müssen kompatibel sein / - bei kleinen Systemen oder hohem Risiko
Probeeinführung	Erst in einem abgegrenzten Bereich zur Probe eingeführt	- klar definierte, repräsentative Testumgebung / - Plan zum sammeln von Feedback / - System muss skalierbar sein

###